# FinSign – Tài liệu dự án: Module trích xuất số liệu từ PDF và Excel

Phiên bản 0.1 (bản nháp) · Ngày tạo: 13/10/2026 · Trạng thái: Giai đoạn 1 – Khởi tạo

## 1. Tổng quan dự án

FinSign là hệ thống hỗ trợ xử lý tài liệu tài chính. Ở giai đoạn đầu, dự án tập trung vào một chức năng nền tảng: trích xuất số liệu tự động từ file PDF và Excel và chuẩn hóa về một cấu trúc dữ liệu thống nhất. Dữ liệu sau trích xuất sẽ là đầu vào cho các bước phân tích chi tiết ở các giai đoạn sau.

Giá trị mang lại:

- Giảm công nhập liệu thủ công và sai sót khi chép số liệu từ báo cáo.

- Chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều nguồn, nhiều định dạng về cùng một lược đồ.

- Tạo nền tảng dữ liệu sạch, có truy vết nguồn gốc, phục vụ phân tích và đối chiếu.

## 2. Mục tiêu và phạm vi

### 2.1 Mục tiêu giai đoạn 1

- Tải lên và đọc được file PDF (dạng văn bản và dạng ảnh scan) và file Excel (.xlsx, .xls, .csv).

- Nhận diện và trích xuất bảng biểu, chỉ tiêu tài chính, giá trị số, đơn vị, kỳ báo cáo.

- Chuẩn hóa và xác thực dữ liệu, gắn mức độ tin cậy cho từng giá trị.

- Lưu trữ kết quả kèm vị trí nguồn (file, trang/sheet, ô/vùng) để kiểm tra lại.

- Cho phép người dùng rà soát và chỉnh sửa kết quả trích xuất.

### 2.2 Ngoài phạm vi giai đoạn 1

- Phân tích chuyên sâu (tỷ số tài chính, xu hướng, so sánh ngành, cảnh báo bất thường) – thực hiện ở giai đoạn sau.

- Chữ ký số và quy trình phê duyệt (nếu có) – sẽ làm rõ riêng.

- Dự báo và mô hình hóa.

## 3. Đối tượng sử dụng

| Vai trò | Nhu cầu chính |
| --- | --- |
| Chuyên viên tài chính / kế toán | Tải file, kiểm tra và xuất số liệu đã trích |
| Chuyên viên phân tích | Sử dụng dữ liệu chuẩn hóa cho phân tích ở giai đoạn sau |
| Quản trị hệ thống | Cấu hình, giám sát, phân quyền, nhật ký |

## 4. Yêu cầu chức năng

### 4.1 Tiếp nhận tài liệu

- Tải lên một hoặc nhiều file; hỗ trợ PDF, XLSX, XLS, CSV.

- Kiểm tra định dạng, dung lượng, file hỏng hoặc có mật khẩu.

- Gán mã tài liệu, thông tin metadata (tên file, người tải, thời gian, loại báo cáo, kỳ báo cáo).

### 4.2 Trích xuất từ PDF

| Loại PDF | Cách xử lý |
| --- | --- |
| PDF có lớp văn bản | Đọc trực tiếp văn bản và tọa độ; phát hiện bảng theo đường kẻ và khoảng trắng |
| PDF dạng scan / ảnh | Tiền xử lý ảnh (xoay, khử nghiêng, tăng tương phản), OCR tiếng Việt và tiếng Anh |
| PDF hỗn hợp | Phát hiện từng trang để chọn phương pháp phù hợp |

Yêu cầu bổ sung:

- Nhận diện tiêu đề bảng, tên chỉ tiêu, mã số chỉ tiêu, các cột kỳ (năm nay/năm trước).

- Xử lý bảng kéo dài nhiều trang, ô gộp, dòng ngắt.

- Chuẩn hóa định dạng số: dấu phân cách hàng nghìn và thập phân (1.234.567,89 và 1,234,567.89), số âm trong ngoặc, ký hiệu "-".

- Ghi nhận đơn vị (đồng, nghìn đồng, triệu đồng, tỷ đồng, USD) và áp dụng hệ số quy đổi.

### 4.3 Trích xuất từ Excel

- Đọc toàn bộ sheet, bao gồm sheet ẩn (tùy chọn bật/tắt).

- Phát hiện vùng dữ liệu, dòng tiêu đề, ô gộp, nhiều bảng trong cùng một sheet.

- Đọc giá trị hiển thị và giá trị công thức; ghi lại công thức gốc khi cần đối chiếu.

- Xử lý định dạng ngày, tiền tệ, phần trăm; cảnh báo ô lỗi (#REF!, #DIV/0!).

- Hỗ trợ ánh xạ cột theo mẫu (template) do người dùng định nghĩa.

### 4.4 Chuẩn hóa và ánh xạ chỉ tiêu

- Ánh xạ tên chỉ tiêu về danh mục chuẩn (ví dụ: Doanh thu thuần, Lợi nhuận sau thuế, Tổng tài sản, Nợ phải trả, Vốn chủ sở hữu).

- Hỗ trợ từ đồng nghĩa và biến thể tên gọi giữa các doanh nghiệp.

- Gắn kỳ báo cáo, loại báo cáo (Bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh).

### 4.5 Kiểm tra và xác thực

- Quy tắc kế toán cơ bản: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn; tổng các dòng con = dòng tổng.

- Đối chiếu chéo giữa các báo cáo cùng kỳ và giữa PDF với Excel của cùng một đơn vị.

- Điểm tin cậy cho từng giá trị (độ tin cậy OCR, mức khớp chỉ tiêu, kết quả kiểm tra quy tắc).

- Gắn cờ giá trị cần rà soát thủ công.

### 4.6 Rà soát và xuất kết quả

- Giao diện xem song song: tài liệu gốc và dữ liệu trích xuất, bấm vào số liệu để thấy vị trí nguồn.

- Sửa, duyệt, từ chối từng giá trị; lưu lịch sử chỉnh sửa.

- Xuất kết quả ra Excel, CSV, JSON và qua API.

## 5. Mô hình dữ liệu đề xuất

| Thực thể | Trường chính |
| --- | --- |
| Document | id, tên file, loại file, người tải, thời gian tải, trạng thái xử lý, hash |
| ReportContext | document_id, đơn vị báo cáo, mã số thuế/mã doanh nghiệp, loại báo cáo, kỳ, đơn vị tiền tệ, hệ số đơn vị |
| ExtractedTable | id, document_id, trang/sheet, vùng (bbox hoặc range), phương pháp trích xuất |
| ExtractedValue | id, table_id, mã chỉ tiêu chuẩn, tên chỉ tiêu gốc, giá trị gốc, giá trị chuẩn hóa, kỳ, đơn vị, độ tin cậy, trạng thái rà soát |
| Lineage | value_id, file, trang/sheet, ô hoặc tọa độ, ảnh cắt vùng nguồn |
| AuditLog | hành động, người thực hiện, thời gian, giá trị trước và sau |

## 6. Kiến trúc tổng quan

Luồng xử lý đề xuất:

- Tiếp nhận → kiểm tra file, lưu trữ an toàn.

- Phân loại → xác định loại file, loại trang (văn bản/scan), loại báo cáo.

- Trích xuất → bộ đọc PDF, OCR, bộ đọc Excel.

- Chuẩn hóa → làm sạch số, quy đổi đơn vị, ánh xạ chỉ tiêu.

- Xác thực → quy tắc kế toán, đối chiếu chéo, chấm điểm tin cậy.

- Rà soát → người dùng kiểm tra, chỉnh sửa, duyệt.

- Lưu trữ và cung cấp → cơ sở dữ liệu chuẩn hóa, API, xuất file.

Gợi ý công nghệ (có thể điều chỉnh): Python cho xử lý tài liệu; thư viện đọc PDF/bảng (pdfplumber, PyMuPDF, Camelot) và OCR (Tesseract hoặc dịch vụ OCR); pandas/openpyxl cho Excel; cơ sở dữ liệu quan hệ cho dữ liệu chuẩn hóa; hàng đợi tác vụ cho xử lý bất đồng bộ.

## 7. Yêu cầu phi chức năng

| Nhóm | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Độ chính xác | Mục tiêu ban đầu: ≥ 98% với PDF có lớp văn bản, ≥ 95% với PDF scan chất lượng tốt (sẽ đo trên bộ mẫu thực) |
| Hiệu năng | Xử lý tài liệu 50 trang trong thời gian chấp nhận được (cần chốt ngưỡng cụ thể) |
| Bảo mật | Mã hóa khi lưu trữ và truyền tải, phân quyền theo vai trò, nhật ký truy cập |
| Truy vết | Mọi giá trị đều truy ngược được về vị trí nguồn |
| Mở rộng | Dễ bổ sung định dạng và mẫu báo cáo mới |
| Tuân thủ | Tuân thủ quy định về dữ liệu cá nhân và bảo mật thông tin tài chính hiện hành |

## 8. Kế hoạch triển khai

| Giai đoạn | Nội dung | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1A. Chuẩn bị | Thu thập bộ mẫu PDF/Excel, chốt danh mục chỉ tiêu chuẩn, chốt lược đồ dữ liệu | Bộ dữ liệu mẫu, tài liệu đặc tả |
| 1B. Trích xuất Excel | Bộ đọc Excel, nhận diện bảng, ánh xạ chỉ tiêu | Demo trích xuất Excel |
| 1C. Trích xuất PDF | PDF văn bản, sau đó OCR cho PDF scan | Demo trích xuất PDF |
| 1D. Chuẩn hóa và xác thực | Quy tắc kiểm tra, điểm tin cậy | Báo cáo chất lượng dữ liệu |
| 1E. Rà soát và xuất | Giao diện rà soát, xuất dữ liệu, API | Bản phát hành giai đoạn 1 |
| 2. Phân tích chi tiết | Xem mục 9 | Thiết kế riêng sau khi hoàn tất giai đoạn 1 |

## 9. Định hướng các bước phân tích (giai đoạn 2)

Sau khi có dữ liệu chuẩn hóa, các bước phân tích dự kiến gồm:

- Phân tích tỷ số tài chính: thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động, khả năng sinh lời.

- Phân tích xu hướng và so sánh: theo kỳ, giữa các đơn vị, so với chuẩn ngành.

- Phân tích cơ cấu: cơ cấu tài sản, nguồn vốn, doanh thu và chi phí.

- Phát hiện bất thường: biến động lớn, sai lệch giữa các báo cáo, dấu hiệu sai sót hoặc không nhất quán.

- Báo cáo tổng hợp: nhận xét tự động, biểu đồ, xuất báo cáo.

Chi tiết từng bước sẽ được bổ sung thành tài liệu đặc tả riêng sau khi chốt phạm vi.

## 10. Rủi ro và hướng xử lý

| Rủi ro | Mức độ | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- |
| PDF scan chất lượng thấp, OCR sai số | Cao | Tiền xử lý ảnh, điểm tin cậy, bắt buộc rà soát với giá trị thấp |
| Bố cục bảng đa dạng, không theo chuẩn | Cao | Dùng mẫu theo loại báo cáo, cho phép người dùng chỉnh vùng trích xuất |
| Tên chỉ tiêu khác nhau giữa các đơn vị | Trung bình | Từ điển đồng nghĩa, học dần từ phản hồi của người dùng |
| Nhầm đơn vị (nghìn/triệu/tỷ) | Cao | Phát hiện đơn vị từ tiêu đề, kiểm tra chéo bằng quy tắc kế toán |
| Rò rỉ dữ liệu tài chính nhạy cảm | Cao | Mã hóa, phân quyền, nhật ký truy cập |

## 11. Tiêu chí nghiệm thu giai đoạn 1

- Trích xuất đúng các chỉ tiêu chính của ba báo cáo (Cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ) trên bộ mẫu thử.

- Đạt ngưỡng độ chính xác đã thống nhất.

- Mọi giá trị truy vết được về vị trí nguồn.

- Kiểm tra quy tắc kế toán chạy tự động và gắn cờ đúng các trường hợp sai lệch.

- Xuất được dữ liệu ra Excel/CSV/JSON.

## 12. Câu hỏi cần làm rõ

- Loại báo cáo ưu tiên: báo cáo tài chính doanh nghiệp, sao kê ngân hàng, hay chứng từ khác?

- Chuẩn kế toán áp dụng: VAS, IFRS hay cả hai?

- Tỷ lệ PDF scan so với PDF có lớp văn bản trong dữ liệu thực tế?

- Hệ thống triển khai trên đám mây hay nội bộ (on-premise)?

- Có sẵn danh mục chỉ tiêu chuẩn và bộ mẫu để đánh giá độ chính xác chưa?

- Chức năng "Sign" trong tên FinSign có liên quan đến chữ ký số hoặc phê duyệt không, và thuộc giai đoạn nào?

## 13. Lịch sử thay đổi

| Phiên bản | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 13/10/2026 | Khởi tạo tài liệu, đặc tả chức năng trích xuất PDF/Excel |